| Resumen Narrativo del Proyecto | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin Contribuir a mejorar la competitividad de la Inmobiliaria “Creaciones Lucianita” | Luego de 2 años de finalizado el proyecto, el volumen de ventas de la Inmobiliaria “Creaciones Lucianita” se ah incrementado al menos un 40% con respecto al año base (2025). | Fuentes de información que se pueden utilizar para verificar los objetivos logrados | Se mantienen las condiciones tecnológicas y administrativas necesarias para el funcionamiento del sistema. |
| Objetivo General (Propósito) Mejorar el proceso de comercialización de la inmobiliaria “Creaciones Lucianita” | Al finalizar el proyecto, al menos un 70% de los procesos de comercialización de la inmobiliaria “Creaciones Lucianita” han sido optimizados con precisión | Encuesta a los usuarios del sistema y reportes generados por el sistema informático. | El sistema se actualizará y mantendrá de acuerdo a las necesidades tecnológicas y comerciales de la Inmobiliaria “Creaciones Lucianita”. |
| Objetivos Específicos (Componentes) Modelo de gestión de comercialización de la Inmobiliaria “creaciones Lucianita”, desarrollado. Sistema Informático para los procesos de comercialización en la Inmobiliaria “Creaciones Lucianita”, desarrollado. Personal en el uso del sistema Informático, capacitado. | A los tres meses de iniciado el proyecto, se cuenta con un documento referido al modelo de gestión de comercialización de la Inmobiliaria “Creaciones Lucianita”. A los 8 meses de iniciado el proyecto, se ha desarrollado un sistema informático para los procesos de comercialización de la Inmobiliaria “Creaciones Lucianita”, basado en los requerimientos expresados bajo la norma IEEE830. Al finalizar el proyecto, se ah capacitado en el uso del sistema informático al personal de la Inmobiliaria “Creaciones Lucianita”. | Documento de modelo de gestión de comercialización de la Inmobiliaria “Creaciones Lucianita”, avalado por los tribunales de defensa de tesis. Informe de entrega final del sistema informático, avalador por los tribunales de defensa de tesis. Informe de capacitación del personal en el uso del sistema informático, avalado por los tribunales de defensa de tesis. | La propietaria de la Inmobiliaria “Creaciones Lucianita” ha dispuesto el uso forma del sistema informático para los procesos de comercialización. |
| Actividades Modelo de gestión de comercialización de la Inmobiliaria “creaciones Lucianita”, desarrollado. - Recolección de Información. - Analisis de Información - Desarrollo de modelo - Validación y ajuste del modelo Sistema Informático para los procesos de comercialización en la Inmobiliaria “Creaciones Lucianita”, desarrollado. - Inicio - Elaboración - Construcción - Transacción Personal en el uso del sistema Informático, capacitado. - Planificación de la capacitación - Elaboración de un manual - Desarrollo de la capacitación - Evaluación de conocimientos | Resumen presupuesto 0000 servicios personales 00,000.- 000 servicios No personales 00,000.- 000 materiales y suministros 00,000.- Total Bs. 00,00.- | Información donde se puede verificar si el presupuesto ha sido gastado de acuerdo a lo planificado | Indican acontecimientos, decisiones o condiciones, que tienen que suceder para completar los resultados o componentes. |