Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS

CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA

Mejoramiento de la gestión compras y pedidos del Emprendimiento Creaciones Lucianita, mediante el uso de TIC GESTIÓN 2025

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Título del Proyecto | Mejoramiento de la gestión compras y pedidos del Emprendimiento Creaciones Lucianita, mediante el uso de TIC |
| Nombre del Postulante | Néstor Abila Flores Clemente |
| Celular | 72448749 |
| Carrera/Unidad | Departamento de Informática y Sistemas |
| Facultad | Ciencias y Tecnología |
| Institución/Centro Cooperante | Creaciones Lucianita |
| Duración del Proyecto | 8 meses |
| Área/línea de investigación priorizada | Ingeniería de Software |

Tarija – Bolivia

Contenido

1	Introducción	3

2	Descripción del Proyecto	3

2.1	Antecedentes	3

2.2	Justificación del Proyecto	5

2.3	Planteamiento del problema	6

2.4	Objetivos	7

2.4.1	Objetivo General	7

2.4.2	Objetivos Específicos	7

2.5	Matriz del marco Lógico (MML)	8

2.6	Metodología de desarrollo del proyecto	11

2.7	Resultados esperados	12

2.8	Beneficiarios	12

2.8.1	Beneficiarios Directos	12

2.8.2	Beneficiarios indirectos	13

3	Cronograma de Actividades	14

4	Referencias bibliográficas	15

5	Presupuesto general	16

# Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad poner en contexto a los involucrados, presentando de forma clara y sencilla los aspectos principales del mismo. En este documento se detalla el desarrollo de un sistema web y móvil para el emprendimiento “Creaciones Lucianita”, con el propósito de digitalizar y mejorar sus procesos comerciales, optimizar el control de pedidos e inventarios, y ofrecer una mejor atención a sus clientes

# Descripción del Proyecto

## Antecedentes

El emprendimiento Creaciones Lucianita se encuentra ubicado en el barrio Eduardo Avaroa, calle Ayoroa entre calle General Trigo, en la ciudad de Tarija, Cercado. Este emprendimiento fue creado en el año 2018 por la señora Doña Norma Maizares M., quien decidió iniciar este proyecto con la finalidad de generar ingresos económicos y a la vez poner en práctica sus conocimientos en manualidades.

Creaciones Lucianita se dedica a la elaboración de productos artesanales, específicamente en el área de manualidades con goma EVA, como apliques de distintas categorías, robots decorativos y otros artículos hechos a mano. Su principal clientela está conformada por librerías de la región de Cercado.

En su primer año de funcionamiento, la propietaria trabajaba sola, logrando generar un ingreso económico favorable. Con el paso del tiempo y debido al crecimiento del emprendimiento, al tercer año se contrató a una persona para apoyar en las actividades. Para el cuarto año, se integraron dos personas más, una en el área de ventas y otra en el área de producción.

Actualmente, Creaciones Lucianita opera con un equipo de cuatro personas, una responsable del área de ventas y tres dedicadas a la producción de manualidades. La producción se centra en la elaboración de manualidades (apliques) de goma EVA en diversas categorías, robots y otros artículos artesanales destinados principalmente a librerías que abastecen a escuelas y colegios. El proceso de elaboración es manual, apoyado en el uso de herramientas para corte y ensamblaje de los productos. La distribución se realiza mayormente en el área urbana de Tarija, Cercado, aunque también se atienden pedidos hacia provincias como Bermejo, Yacuiba, Villa Montes y San Lorenzo, enviando los productos mediante encomiendas cuando es necesario o también llevar personalmente si existe multitud de pedidos en un determinado tiempo. La comercialización se gestiona a través de catálogos promocionales que se difunden en grupos de WhatsApp organizados por zonas o regiones, permitiendo a los clientes realizar sus pedidos de manera anticipada. Asimismo, los clientes pueden acercarse directamente a la oficina del emprendimiento para realizar encargos presenciales. Todo el proceso de pedidos, elaboración y entrega se maneja actualmente de forma manual, sin la implementación de sistemas digitales. Por otro lado, la propietaria mantiene relaciones con proveedores locales que suministran los materiales e insumos necesarios para la producción artesanal.

A continuación, se presentan los resultados de investigación de algunos proyectos y tesis que se relacionan con la intención de este proyecto (2018 -2024)

Sistema de gestión para el control de ventas e inventario de una tienda de productos artesanales realizado por Karen Flores en el año 2020.
Este proyecto propone el diseño de un sistema informático que permita llevar el control eficiente de ventas e inventario en una tienda de productos hechos a mano. La propuesta incluye el registro de productos, control de stock y reportes de ventas diarias.

Implementación de una aplicación móvil para la venta de manualidades en goma EVA realizado por Juan Carlos Mamani en el año 2021.
Proyecto orientado al desarrollo de una app móvil para mejorar la comercialización de productos elaborados con goma EVA, permitiendo a los usuarios ver catálogos, realizar pedidos y hacer seguimiento de inventarios.

Sistema de inventario y ventas para microempresas de productos artesanales en Bolivia realizado por María Alejandra Vargas en el año 2019.
Investigación enfocada en microempresas artesanales, donde se desarrolló un sistema sencillo de gestión de inventario y ventas, con el objetivo de facilitar el manejo del negocio sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Diseño de un sistema web para la gestión de stock en talleres de manualidades realizado por Jorge Luis Quiroga en el año 2018.
Proyecto que busca optimizar el control del stock de materiales y productos terminados en talleres de manualidades. Incluye módulos de ingreso, egreso y reportes detallados por fecha y tipo de producto.

Plataforma de comercialización digital para emprendimientos artesanales realizado por Carla Patricia López en el año 2022.
Se propone una plataforma web que conecta a productores artesanales con potenciales compradores, mejorando la visibilidad de los productos y ofreciendo herramientas para el control de inventario y seguimiento de ventas.

## Justificación del Proyecto

El proyecto se justifica en base a los siguientes aspectos:

Tecnológico:

El Emprendimiento Creaciones Lucianita cuenta actualmente con los recursos tecnológicos necesarios para implementar el proyecto. La propietaria dispone de una oficina equipada con una computadora de escritorio, impresora y acceso a internet estable, así como otros dispositivos complementarios. Estas herramientas tecnológicas permiten asegurar que el sistema web a desarrollar puedan ser ejecutados, utilizados y mantenidos adecuadamente. Además, el acceso a internet facilita la conectividad para la operación remota del sistema, asegurando su funcionamiento continuo. Esta infraestructura existente garantiza la viabilidad tecnológica del proyecto, eliminando la necesidad de inversiones adicionales significativas en equipamiento de base.

Por otra parte, se contempla el desarrollo de una aplicación móvil que será diseñada para dispositivos Android, teniendo en cuenta que actualmente la mayoría de la población dispone de teléfonos inteligentes con este sistema operativo. Además, el acceso generalizado a internet en la región facilita el uso de aplicaciones móviles de manera eficiente. Esto garantiza que exista la infraestructura tecnológica necesaria en el entorno para que el proyecto sea viable y tenga un alto nivel de accesibilidad para los usuarios finales.

Económica:

Desde el punto de vista económico, el Emprendimiento Creaciones Lucianita presenta una disposición favorable para la ejecución del proyecto. La propietaria ha manifestado su compromiso de apoyar financieramente tanto el desarrollo inicial del sistema como los futuros gastos asociados, tales como la adquisición de un servidor, la contratación de un dominio web y otros servicios complementarios necesarios para su implementación y mantenimiento. Esta disponibilidad de recursos económicos asegura que el proyecto no quedará inconcluso por falta de financiamiento, permitiendo su ejecución de manera efectiva y sostenible en el tiempo.

## Planteamiento del problema

El crecimiento operativo del emprendimiento ha revelado diversas limitaciones en su sistema actual de trabajo. A pesar de contar con personal y una clientela establecida, la gestión comercial continúa realizándose de manera manual, lo cual ralentiza los procesos y genera ineficiencias. Las actividades como la toma de pedidos, el control de inventario y la presentación de catálogos se desarrollan sin el apoyo de herramientas tecnológicas que garanticen precisión y agilidad.

Esta falta de digitalización ha derivado en una serie de problemas recurrentes, errores en los registros por letra ilegible, pérdida de pedidos, dificultad en la actualización de precios y catálogos, así como confusión al momento de la entrega. Además, los canales de comunicación utilizados, como grupos de WhatsApp, no son los más adecuados para una gestión ordenada ni profesional, afectando la experiencia del cliente y la organización interna.

Por otro lado, el aumento de la demanda ha hecho que tenga más trabajo el personal con tareas repetitivas y manuales que podrían ser automatizadas. Esto no solo genera retrasos, sino también un uso ineficiente de los recursos y del tiempo. La ausencia de un sistema informático que integre las áreas de ventas, producción y atención al cliente impide mejorar la competitividad del emprendimiento y limita sus posibilidades de expansión.

## Objetivos

### Objetivo General

Mejorar la gestión compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, mediante el uso de TIC

### Objetivos Específicos

- Desarrollar Sistema informático web para la gestión de compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita.

- Desarrollar Aplicación móvil para la gestión de pedidos.

- Capacitar a los usuarios que tienen acceso al sistema informático web.

## Matriz del marco Lógico (MML)

| Resumen Narrativo del Proyecto | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin Contribuir al fortalecimiento y optimización de gestión de compras y ventas del emprendimiento Creaciones Lucianita. | Después de 2 años de la ejecución del proyecto, se habrá optimizado la administración de los procesos de compras y ventas del emprendimiento Creaciones Lucianita, en un al menos 60% con respecto al año base (2025). | Generación de reportes anuales y comparación respecto al año base. | El Emprendimiento Creaciones Lucianita mantiene su estabilidad y su plaza en el mercado |
| Objetivo General (Propósito) Mejoramiento de la gestión compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, mediante el uso de TIC. | Al finalizar el proyecto, se automatizará en un 89.47% de los procesos compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, según la fórmula: F=procesos automatizadostotal procesos *100% F=1719 *100%=89.47 | Carta formal de conformidad de parde de la propietaria de Creaciones Lucianita. | Disponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios. Los usuarios hacen uso del sistema web y aplicación móvil desarrollado. |
| Objetivos Específicos (Componentes) C-1: Sistema informático web para la gestión de compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, desarrollado. C-2: Aplicación móvil para la gestión de pedidos, desarrollado. C-3: Capacitación a los usuarios en uso del sistema web, capacitado. | A los 8 meses de iniciado el proyecto, se ha desarrollado un sistema informático web para la gestión compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, basado en los requerimientos expresados bajo la norma IEEE830. A los 8 meses de iniciado el proyecto, se ha desarrollado una aplicación móvil (Android) para la gestión de pedidos, destinada a los clientes, basada en los requerimientos expresados bajo la norma IEEE830. Al finalizar el proyecto, se ah capacitado a los dos usuarios que tienen acceso al sistema informático web del Emprendimiento Creaciones Lucianita. | Documento que certifique la finalización del desarrollo del software corregido por la docente de taller III. - Lista de Asistencia con la firmada de los Asistentes. - Fotografías Impresas. | Disposición de la propietaria para brindar información necesaria. Disposición de los usuarios que interactúan con el sistema web y aplicación móvil |
| Actividades C-1 Sistema informático web para la gestión de compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, desarrollado. - Analizar, determinar los requisitos del sistema. - Diseñar el sistema. - Programación del sistema. - Pruebas del sistema. C-2: Aplicación móvil para gestión de pedidos, desarrollado. - Analizar, determinar los requisitos de la aplicación móvil. - Diseñar la aplicación móvil. - Programación de la Aplicación móvil - Pruebas de la aplicación móvil. C-3: Capacitación a los usuarios en uso del sistema web. - Planificación de la capacitación - Elaboración de un manual - Ejecución de la capacitación | Resumen presupuesto 1.- Componente 1: 8,000 2.- Componente 2: 4,000 3.- Componente 3: 780 Total Bs. 13,780 | Comprobantes de los ingresos y egresos. | El desembolso se realiza puntualmente por parte de la propietaria. |

## Metodología de desarrollo del proyecto

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado la metodología Scrum, un marco de trabajo ágil ampliamente adoptado en el desarrollo de software. Scrum se caracteriza por ser iterativo e incremental, permitiendo una gestión flexible y eficiente del proyecto a través de ciclos cortos llamados sprints, fomentando la colaboración continua entre todos los involucrados.

¿Qué es Scrum?

Scrum es una metodología ágil que organiza el trabajo en ciclos cortos de tiempo, llamados sprints, los cuales tienen una duración fija (generalmente de una a cuatro semanas). Esta metodología permite realizar entregas parciales y funcionales del producto, adaptándose a cambios durante el proceso de desarrollo.

¿Cómo se aplica Scrum en los proyectos?

Scrum se basa en la colaboración de tres roles fundamentales:

- Product Owner: Es quien define qué se debe construir, prioriza las tareas y representa al cliente.

- Scrum Master: Asegura que el equipo siga correctamente la metodología Scrum, elimina obstáculos y facilita el proceso.

- Development Team: Es el equipo encargado de construir el producto, incluyendo programadores, diseñadores, entre otros.

Las tareas se organizan y gestionan mediante un tablero (por ejemplo, en Jira), dividiéndose en listas como: To Do, In Progress y Done. Durante cada Sprint se realizan reuniones claves como la planificación, la revisión, y la retrospectiva del trabajo realizado.

Aplicación de Scrum en este proyecto

En este proyecto se ha adaptado Scrum según el contexto académico. Los roles han sido distribuidos de la siguiente forma:

- Product Owner: La propietaria de creaciones Lucianita (usuaria final).

- Development Team: Mi persona quien realiza todo el trabajo de desarrollo, diseño, programación y capacitación

- Scrum Master: La docente, quien guía, supervisa y revisa el avance del proyecto según las fechas establecidas.

El proceso de trabajo se organiza en las siguientes etapas:

- Product Backlog:
Se realiza una lista general con todos los requerimientos del sistema. Esta lista se gestiona utilizando la herramienta Jira.

- Sprint Planning:
Se seleccionan los elementos prioritarios del Product Backlog para trabajar durante un Sprint.

- Sprint Backlog:
Se detallan las tareas a realizar en ese Sprint y se asignan.

- Sprint Review:
Al finalizar cada Sprint, se presenta el avance a la docente (Scrum Master), quien evalúa y brinda retroalimentación.

- Sprint Retrospective:
Finalmente, se reflexiona sobre el Sprint anterior, se identifican los aspectos a mejorar y se planifican mejoras para el siguiente Sprint.

## Resultados esperados

- Sistema informático web para la gestión de compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, desarrollado.

- Aplicación móvil para la gestión de pedidos, desarrollado.

- Capacitación a los usuarios en uso del sistema web, capacitado

## Beneficiarios

### Beneficiarios Directos

- La Propietaria: Principal beneficiaria, ya que el sistema está diseñado totalmente para facilitar su gestión, control y supervisión del negocio.

- Responsable de ventas: Se beneficia al utilizar el sistema web para registrar ventas, gestionar pedidos y organizar mejor su trabajo.

- Librerías de la región: Obtienen acceso a la aplicación móvil para realizar y dar seguimiento de pedidos de forma rápida

### Beneficiarios indirectos

- Los beneficiarios indirectos son los clientes de las librerías y la población en general

# Cronograma de Actividades

| Nº | Actividad | Nº días | Fecha inicio | Fecha Finalización | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Desarrollo del proyecto | 200 | 01/03/2025 | 14/10/2025 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Perfil de proyecto | 13 | 01/03/2025 | 13/03/2025 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Componente 1: Sistema web | 147 | 14/03/2025 | 28/10/2025 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Determinación de requisitos IEEE830 | 16 | 15/03/2025 | 31/03/2025 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizar el primer Product backlog Inicial | 5 | 1/04/2025 | 05/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diseño de la base de datos | 6 | 06/04/2025 | 12/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Desarrollo de Sprints | 120 | 13/04/2025 | 28/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprint 1 | 17 | 13/04/2025 | 30/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sprint 2 | 15 | 01/05/2025 | 16/05/2025 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8 | Sprint 3 | 13 | 17/05/2025 | 30/05/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sprint 4 | 15 | 01/06/2025 | 15/06/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sprint 5 | 25 | 01/07/2025 | 25/07/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sprint 6 | 10 | 16/08/2025 | 02/09/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sprint 7 | 25 | 03/09/2025 | 28/09/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Componente 2: Aplicación móvil | 43 | 14/03/2025 | 15/08/2025 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Determinación de requisitos IEEE830 | 9 | 15/03/2025 | 31/03/2025 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizar el primer Product backlog Inicial | 3 | 1/04/2025 | 05/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diseño de la base de datos | 6 | 06/04/2025 | 12/04/2025 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Desarrollo de Sprints | 25 | 20/06/2025 | 15/08/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprint 1 | 10 | 20/06/2025 | 30/06/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sprint 2 | 15 | 01/08/2025 | 15/08/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Componte 3: Capacitación | 15 | 29/09/2025 | 14/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboración de material | 8 | 29/09/2025 | 07/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Planificación | 6 | 08/10/2025 | 13/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Capacitación | 1 | 14/10/2025 | 14/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Referencias bibliográficas

Atlassian. (s. f.). Tutoriales de planificación en Jira. Atlassian. Recuperado 20 de abril de 2025, de https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides/basic-roadmaps/tutorials

Fao.org/4/a0322s/a0322s03.htm. (s. f.). Recuperado 20 de abril de 2025, de https://www.fao.org/4/a0322s/a0322s03.htm

Listado de Tesis. (s. f.). Recuperado 20 de abril de 2025, de https://infobiblioteca.github.io/bibliteca/

¿Qué es la metodología ágil? ¿Para qué sirve? (2021, febrero 19). Zendesk. https://www.zendesk.com.mx/blog/metodologia-agil-que-es/

Qué es SCRUM. (2008, agosto 4). Proyectos Ágiles. https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/

Referencias

- Adjust. (2025). What is m-commerce vs. e-commerce? Recuperado de https://www.adjust.com/glossary/m-commerce/

- El País. (2025). Web 3.5, el "puente" hacia la revolución que cambiará el mundo. Recuperado de https://elpais.com/tecnologia/2025-10-16/web-35-el-puente-hacia-la-revolucion-que-cambiara-el-mundo.html

- GoDaddy. (2024). ¿Qué es una app? Guía sobre aplicaciones móviles. Recuperado de https://www.godaddy.com/resources/es/tecnologia/que-es-una-app-y-para-que-se-utiliza

- HubSpot. (2023). Sistemas de información en empresas: definición, tipos y ejemplos. Recuperado de https://blog.hubspot.es/marketing/sistema-informacion

- Microsoft. (2025). Tecnologías web comunes del lado del cliente. Recuperado de https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/common-client-side-web-technologies

- Prestamype. (2024). Emprendimiento: definición, importancia, características, tipos y ejemplos. Recuperado de https://www.prestamype.com/articulos/emprendimiento-concepto-importancia-caracteristicas-tipos-ejemplos

- Route Mobile. (2025). Qué es M Commerce: tipos y beneficios de comercio móvil. Recuperado de https://routemobile.com/es/thought-leadership/what-is-mcommerce-and-types-of-mobile-commerce/

- Salesforce. (2025). Comercio móvil: definición y oportunidades para las empresas. Recuperado de https://www.salesforce.com/es/blog/mobile-commerce/

- Start.Docuware. (2025). La gestión de compras y sus procesos en la empresa. Recuperado de https://start.docuware.com/es/blog/gestion-compras-empresa

- Teclab. (2023). ¿Qué es un microemprendimiento y cuáles son sus características?. Recuperado de https://teclab.edu.ar/general/que-es-un-microemprendimiento-y-caracteristicas/

- Wikipedia. (2023). Internet. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Internet

- Zendesk. (2025). Proceso de administración de ventas: 5 claves para mejorarlo. Recuperado de https://www.zendesk.com.mx/blog/proceso-administracion-ventas/

# Presupuesto general

| Nº | RUBROS | Aporte Universidad | Otro Aporte | TOTAL (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPONENTE CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y ORGANIZACIÓN |  |  |  |
|  | Programador junior |  | 10,000 | 10,000 |
|  | Asesoría |  | 500 | 500 |
|  | Capacitación al personal |  | 220 | 220 |
|  | Sub total componente |  |  | 10,720 |
| 2 | COMPONENTE ADMINISTRACION |  |  |  |
|  | Transporte |  | 190 | 190 |
|  | Energía Eléctrica |  | 320 | 320 |
|  | Internet |  | 880 | 880 |
|  | Sub total componente |  |  | 1390 |
| 3 | COMPONENTE CONSULTORIA (Estudios. Investigación y Construcciones) |  |  |  |
|  | Investigaciones |  | 1400 | 1400 |
|  | Sub total componente |  |  | 1400 |
| 4 | COMPONENTE INSUMOS (Materiales y Suministros) |  |  |  |
|  | Hojas |  | 40 | 40 |
|  | Impresiones |  | 150 | 150 |
|  | USB |  | 50 | 50 |
|  | Cable HDMI |  | 30 | 30 |
|  | Sub total componente |  |  | 270 |
| 5 | COMPONENTE CONSULTORIA EQUIPAMIENTO (Maquinaria, Equipo y Vehículos) | 0 | 0 |  |
|  | Sub total componente |  |  |  |
| 6 | COMPONENTE OTROS ACTIVOS REALES |  |  |  |
|  | Sub total rubro |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 13,780 |